# Motor de resolução de preço (padrão → grupo → cliente) — Plano de implementação

Status: PLANEJADO (não iniciado) · Data: 2026-07-10 · Serviços: cadastro-service (foco) · liquibase-service (migração) · Angular/erp-front-end-web (fase 4)

Decisões fechadas: preço individual de cliente = TabelaPreco vinculada direto ao cliente (nova FK cliente.tabela_preco_id), sem entidade PrecoCliente nova · precedência CLIENTE → GRUPO → PADRÃO com fall-through por nível · desempate determinístico (maior inicioVigencia, depois maior updatedAt/createdAt) · validação de sobreposição de vigência só dentro da mesma tabela (tabelas distintas coexistem por design).

## Contexto / problema

Hoje existem 3 CRUDs de cadastro relacionados a preço, mas nenhum motor que responda "qual o preço do produto X para o cliente Y na data Z":

- GrupoCliente — CRUD simples; Cliente.grupoCliente é @ManyToOne opcional.

- TabelaPreco — CRUD com flag padrao, ativa, vigência (inicioVigencia/fimVigencia) e lista de produtoPrecos persistida via cascade.

- TabelaPrecoGrupoCliente — associação N:N grupo↔tabela; só vínculo, sem valor próprio.

ProdutoPreco (produto + tabela + preço + vigência) é persistido por ProdutoService.processProducts() (cadastro-service/src/main/java/com/l/erp/cadastroservice/services/ProdutoService.java:205-224), alimentado pela aba "Preços" do form de Produto no erp-front-end-web.

O que NÃO existe hoje:

- Motor de resolução de preço (hierarquia padrão→grupo→individual).

- Validação de sobreposição de vigência (nem em ProdutoPreco nem em TabelaPreco).

- Endpoint de consulta real. O único parecido, GET /api/v1/produtos/{id}/precos (ProdutoController.java:90-94), é stub/mock que retorna vazio ("Mocks para os links HATEOAS").

Bugs colaterais encontrados na investigação (corrigir na fase 1):

- ProdutoService.java:188 e :211 — .orElse(null) silencioso em fornecedor/tabelaPreco: id inválido ou de outro tenant vira null sem erro.

- TabelaPrecoService.java:100 — checagem de padrao=true no update não exclui o próprio registro → falso positivo de duplicidade ao salvar a própria tabela padrão. De quebra, a action de auditoria dessa linha usa CREATION num fluxo de update.

- ProdutoController.java:60-61 — tenantId/userId mockados no create; os demais endpoints já usam SecurityUtils.

Panorama visual do modelo atual (o "motor" tracejado é o que falta):

mermaid

erDiagram

Cliente }o--o| GrupoCliente : "grupoCliente (ManyToOne, opcional)"

GrupoCliente ||--o{ TabelaPrecoGrupoCliente : "vinculado por"

TabelaPreco ||--o{ TabelaPrecoGrupoCliente : "vinculada por"

TabelaPreco ||--o{ ProdutoPreco : "contem (cascade)"

Produto ||--o{ ProdutoPreco : "precificado por"

Cliente }o--o| TabelaPreco : "tabela_preco_id (NOVO - fase 2)"

TabelaPreco {

boolean padrao

boolean ativa

date inicioVigencia

date fimVigencia

}

ProdutoPreco {

decimal preco

date inicioVigencia

date fimVigencia

}

TabelaPrecoGrupoCliente {

uuid grupoClienteId "so vinculo, sem valor"

uuid tabelaPrecoId

}

O que não existe: nada consulta esses relacionamentos para responder "preço do produto X para o cliente Y na data Z" — é o PrecoResolverService (fase 3) que vai percorrer esse grafo. A aresta Cliente → TabelaPreco marcada como NOVO é a única mudança de schema (fase 2).

Frontends do monorepo: 3 workspaces Angular — erp-front-end-web (tenant, único que consome cadastro-service/preço), erp-front-end-admin e erp-front-end-partner (zero impacto, não tocam preço).

## Decisão de modelagem — sem entidade PrecoCliente

Preço individual = uma TabelaPreco vinculada direto ao cliente via nova coluna opcional cliente.tabela_preco_id (FK, NULL).

Justificativa:

- Reaproveita ProdutoPreco, o CRUD de TabelaPreco e o cascade do ProdutoService — zero código novo de persistência de preço.

- O resolver fica uniforme: em todo nível ele resolve "qual tabela vale" e busca o ProdutoPreco nela. Um único caminho de código.

Limitação aceita (caminho de upgrade): se o volume de clientes com preço individual crescer muito (uma tabela inteira por cliente), migrar para entidade PrecoCliente dedicada — o resolver ganha um nível extra sem quebrar os demais.

## Endpoints

- GET /api/v1/precos/resolver?produtoId={uuid}&clienteId={uuid, opcional}&data={yyyy-MM-dd, opcional, default hoje} Novos PrecoResolverController / PrecoResolverService / PrecoResolvidoDTO:

- PrecoResolvidoDTO { produtoId, clienteId, preco, moeda, origem [CLIENTE|GRUPO|PADRAO],

- tabelaPrecoId, tabelaPrecoNome, inicioVigencia, fimVigencia }

- Nada resolvido → BusinessException 404.

- Substituir o stub GET /api/v1/produtos/{id}/precos por implementação real: lista de ProdutoPreco do produto via ProdutoPrecoDTO/mapper já existentes.

- Fora de escopo: endpoint batch de resolução. Deixar o service com assinatura pura resolver(produtoId, clienteId, data) para facilitar depois.

## Algoritmo de resolução (PrecoResolverService.resolver)

- data = parâmetro ou hoje; tenantId do TenantContext.

- Precedência por níveis:

  - Nível 1 — CLIENTE: cliente.tabelaPreco, se setado.

  - Nível 2 — GRUPO: tabelas vinculadas ao grupo do cliente via TabelaPrecoGrupoCliente, se o cliente tem grupo.

  - Nível 3 — PADRÃO: tabela com padrao=true do tenant.

- Em cada nível: a tabela precisa estar ativa=true e vigente na data (inicioVigencia <= data e (fimVigencia null ou fimVigencia >= data)); buscar o ProdutoPreco do produto nessa tabela, também vigente na data. Primeiro preço achado vence. Nível sem preço para o produto → fall-through para o próximo (não é erro).

- Desempate — múltiplas tabelas vigentes no mesmo nível (ex.: grupo com 2 tabelas) ou ProdutoPreco duplicado (dados legados): maior inicioVigencia; empate → maior updatedAt/createdAt. Implementar como ORDER BY ... DESC LIMIT 1 → comportamento determinístico mesmo com dados sujos.

- Nada resolvido em nenhum nível → 404. Fluxo visual da cascata:

mermaid

flowchart TD

A["GET /precos/resolver<br/>produtoId + clienteId? + data?"] --> B["data = param ou hoje<br/>tenantId do TenantContext"]

B --> C{"clienteId informado<br/>e cliente.tabelaPreco setada?"}

C -- sim --> N1["NÍVEL 1 - CLIENTE<br/>tabela vinculada direto ao cliente"]

C -- não --> D

N1 --> V1{"tabela ativa=true,<br/>vigente na data,<br/>ProdutoPreco do produto<br/>vigente na data?"}

V1 -- "preço achado" --> R1["200 - PrecoResolvidoDTO<br/>origem = CLIENTE"]

V1 -- "sem preço (fall-through)" --> D

D{"cliente tem<br/>GrupoCliente?"}

D -- sim --> N2["NÍVEL 2 - GRUPO<br/>tabelas via TabelaPrecoGrupoCliente"]

D -- não --> N3

N2 --> V2{"alguma tabela ativa+vigente<br/>com ProdutoPreco vigente?<br/>(desempate: maior inicioVigencia,<br/>depois maior updatedAt/createdAt<br/>= ORDER BY ... DESC LIMIT 1)"}

V2 -- "preço achado" --> R2["200 - PrecoResolvidoDTO<br/>origem = GRUPO"]

V2 -- "sem preço (fall-through)" --> N3

N3["NÍVEL 3 - PADRÃO<br/>tabela padrao=true do tenant"]

N3 --> V3{"tabela ativa+vigente com<br/>ProdutoPreco vigente?"}

V3 -- "preço achado" --> R3["200 - PrecoResolvidoDTO<br/>origem = PADRAO"]

V3 -- "sem preço" --> E["404 - BusinessException<br/>nada resolvido em nenhum nível"]

style R1 fill:#1a7f37,color:#fff

style R2 fill:#1a7f37,color:#fff

style R3 fill:#1a7f37,color:#fff

style E fill:#b91c1c,color:#fff

- Implementação: criar ProdutoPrecoRepository (não existe hoje) com query tipo findPrecoVigente(produtoId, tabelaPrecoId, data, tenantId). Loop simples sobre os 3 níveis no service — 3 queries no pior caso, aceitável; otimizar só se virar gargalo medido.

## Validações de vigência a adicionar

- ProdutoService (antes de processProducts): validar em memória a lista dto.precos():

  - inicioVigencia <= fimVigencia quando fimVigencia != null;

  - para o mesmo tabelaPrecoId, dois períodos não podem se sobrepor (fimVigencia null = aberto/infinito).

- TabelaPrecoService.save/update: validar inicioVigencia <= fimVigencia. NÃO validar sobreposição entre tabelas distintas — padrão + tabelas de grupo coexistindo é o design esperado; o resolver desempata.

- Erros como BusinessException 400, padrão já usado na base (mensagens em PT-BR, via GlobalExceptionHandler).

## Fixes de bugs colaterais

- ProdutoService.java:211 e :188 — trocar .orElse(null) por .orElseThrow(BusinessException 400) (fornecedor/tabela de preço inexistente ou de outro tenant deixa de virar null silencioso).

- TabelaPrecoService.java:100 — novo método existsByPadraoIsTrueAndTenantIdAndIdNot(tenantId, id) no repository, excluindo o próprio registro da checagem de duplicidade de padrao. Corrigir também a action de auditoria (usa CREATION num fluxo de update).

- ProdutoController.java:60-61 — trocar tenantId/userId mockados no create por SecurityUtils, como os demais endpoints.

## Impacto nos frontends

- erp-front-end-web: form de Cliente ganha dropdown opcional "Tabela de preço individual" (mesma fonte de dados de tabelas ativas que o form de Produto já usa). Nenhuma outra tela muda. Opcional/não-bloqueante: botão "Simular preço" chamando /precos/resolver — útil para validar o motor antes do módulo de vendas existir.

- erp-front-end-admin / erp-front-end-partner: zero impacto — não consomem cadastro-service.

## Fases

- Bugs + validações de vigência (independente, pode ir primeiro) — os 3 fixes acima + validações no ProdutoService/TabelaPrecoService + testes unitários dos services afetados.

- Migração de schema — novo changelog cadastro/cadastro-schema-008.yaml (próximo número livre; último existente é cadastro-schema-007.yaml): coluna cliente.tabela_preco_id UUID NULL + FK para tabela_preco. Campo tabelaPreco na entidade Cliente + DTOs + mapper.

- Motor — ProdutoPrecoRepository, PrecoResolverService, PrecoResolverController, PrecoResolvidoDTO; endpoint real de /produtos/{id}/precos no lugar do stub. Níveis GRUPO e PADRÃO não dependem da fase 2 — dá para entregar o motor com 2 níveis antes da migração, se necessário. Testes cobrindo: hierarquia completa, cliente sem grupo, sem clienteId, vigência expirada, tabela inativa, fall-through, desempate de sobreposição legada.

- Frontend web — dropdown de tabela individual no form de Cliente + simulador opcional.

Dependências entre fases:

mermaid

flowchart LR

F1["Fase 1<br/>Fixes + validações<br/>(ProdutoService / TabelaPrecoService)"]

F2["Fase 2<br/>Migração cadastro-schema-008<br/>cliente.tabela_preco_id + entidade/DTO"]

F3["Fase 3<br/>Motor: ProdutoPrecoRepository +<br/>PrecoResolverService/Controller +<br/>endpoint real /produtos/{id}/precos"]

F4["Fase 4<br/>Frontend web<br/>(dropdown + simulador)"]

F1 --> F2

F1 --> F3

F2 -. "só o nível CLIENTE<br/>depende da fase 2" .-> F3

F2 --> F4

F3 --> F4

Fase 3 com níveis GRUPO/PADRÃO pode ser entregue em paralelo à fase 2 — só o nível CLIENTE do resolver precisa da FK nova.

## Fora de escopo agora (YAGNI — caminho de upgrade documentado)

- Endpoint batch de resolução — assinatura pura resolver(produtoId, clienteId, data) já deixa o caminho pronto.

- Constraint EXCLUDE do Postgres para vigência — hardening futuro, changelog à parte.

- Entidade PrecoCliente dedicada — só se o volume de preço individual por cliente justificar (ver decisão de modelagem).

- Cache do resolver — 3 queries no pior caso; medir antes de cachear.