# Motor de resolução de preço (padrão → grupo → cliente) — Plano de implementação

Status: IMPLEMENTADO e integrado ao O2C (fases 1-3 + integração em operacoes-service); testado ao vivo via front-end em 2026-09-05/06 · Última atualização: 8 de setembro de 2026 (correção adicional: o corpo do doc — §Contexto, §Endpoints, §Algoritmo, §Fases — ainda descrevia o motor, o ProdutoPrecoRepository e o endpoint /produtos/{id}/precos como não implementados, contradizendo este próprio cabeçalho; conferidos PrecoResolverService/PrecoResolverController/ProdutoPrecoRepository/PrecoResolverServiceTest linha a linha — tudo já existe, testado, commitado; só a fase 4 de frontend segue pendente. Revisão anterior no mesmo dia: os 3 bugs colaterais da fase 1 — .orElse(null) em fornecedor/tabelaPreco, duplicidade de padrao no update, tenantId/userId mockados no create — corrigidos e commitados em 9ca797c; segue pendente só a categoria com o mesmo padrão de .orElse(null)) · Data original: 2026-07-10 · Serviços: cadastro-service (foco) · operacoes-service (integração no O2C) · liquibase-service (migração) · Angular/erp-front-end-web (fase 4, ainda pendente)

Decisões fechadas: preço individual de cliente = TabelaPreco vinculada direto ao cliente (nova FK cliente.tabela_preco_id), sem entidade PrecoCliente nova · precedência CLIENTE → GRUPO → PADRÃO com fall-through por nível · desempate determinístico (maior inicioVigencia, depois maior updatedAt/createdAt) · validação de sobreposição de vigência só dentro da mesma tabela (tabelas distintas coexistem por design).

## Contexto / problema

Hoje existem 3 CRUDs de cadastro relacionados a preço, mas nenhum motor que responda "qual o preço do produto X para o cliente Y na data Z":

`GrupoCliente` — CRUD simples; Cliente.grupoCliente é @ManyToOne opcional.

`TabelaPreco` — CRUD com flag padrao, ativa, vigência (inicioVigencia/fimVigencia) e lista de produtoPrecos persistida via cascade.

`TabelaPrecoGrupoCliente` — associação N:N grupo↔tabela; só vínculo, sem valor próprio.

ProdutoPreco (produto + tabela + preço + vigência) é persistido por ProdutoService.processProducts() (cadastro-service/src/main/java/com/l/erp/cadastroservice/services/ProdutoService.java:205-224), alimentado pela aba "Preços" do form de Produto no erp-front-end-web.

Correção (8 de setembro de 2026): a revisão anterior deste doc mantinha aqui, por engano, uma lista antiga chamada "O que NÃO existe hoje" (motor de resolução, validação de vigência, endpoint real) — texto escrito antes das fases 1-3, quando o motor ainda era só um plano. Essa lista foi removida por descrever um estado que não existe mais: hoje, lido o código atual, o motor (PrecoResolverService), a validação (validarVigenciaPrecos/seSobrepoe) e o endpoint real (/api/v1/precos/resolver e /produtos/{id}/precos) já estão implementados e testados. Ver §"Endpoints" e §"Algoritmo de resolução" para o estado real, com os arquivos e testes que comprovam isso.

O que ainda não existe (confirmado 8 de setembro de 2026):

Dropdown "Tabela de preço individual" no form de Cliente do erp-front-end-web (fase 4) — Cliente.tabelaPreco/cliente.tabela_preco_id já existem no back-end, mas nenhuma tela usa esse campo ainda.

A busca de categoria em ProdutoService (create/update) ainda usa .orElse(null) — mesmo padrão de bug do fornecedor/tabelaPreco já corrigido, não coberto pelo fix original (ver §"Fixes de bugs colaterais").

Validação de sobreposição de vigência entre tabelas diferentes para o mesmo cliente/grupo — nunca foi proposta (por design: padrão + tabela de grupo coexistindo é esperado, o resolver desempata), mas vale registrar que só existe overlap-check dentro da mesma tabela.

Bugs colaterais encontrados na investigação — os 3 abaixo foram corrigidos no commit `9ca797c` (fix de CodeSmells do SonarQube), confirmado lendo o código atual em 8 de setembro de 2026 (ver §"Fixes de bugs colaterais" para o detalhe de cada um):

`ProdutoService.java:188` e `:211` — `.orElse(null)` silencioso em fornecedor/tabelaPreco. ✅ Corrigido: hoje usam .orElseThrow(...). Ressalva: a busca de categoria (ProdutoService.java, create/update) ainda usa .orElse(null) — mesmo padrão de bug, não coberto pelo fix original.

`TabelaPrecoService.java:100` — checagem de `padrao=true` no update. ✅ Corrigido: já exclui o próprio registro (existsByPadraoIsTrueAndTenantIdAndIdNot) e a auditoria já usa a action de update.

`ProdutoController.java:60-61` — `tenantId`/`userId` mockados no create. ✅ Corrigido: todos os endpoints, incluindo o create, já usam SecurityUtils.

Panorama visual do modelo atual (o "motor" tracejado é o que falta):

Atualizado: o PrecoResolverService (fase 3, já implementado — cadastro-service/.../services/PrecoResolverService.java) é quem percorre esse grafo hoje. A aresta Cliente → TabelaPreco, marcada acima como "NOVO", já existe em produção (changelog cadastro-schema-014.yaml).

Frontends do monorepo: 3 workspaces Angular — erp-front-end-web (tenant, único que consome cadastro-service/preço), erp-front-end-admin e erp-front-end-partner (zero impacto, não tocam preço).

## Decisão de modelagem — sem entidade PrecoCliente

Preço individual = uma TabelaPreco vinculada direto ao cliente via nova coluna opcional `cliente.tabela_preco_id` (FK, NULL).

Justificativa:

Reaproveita ProdutoPreco, o CRUD de TabelaPreco e o cascade do ProdutoService — zero código novo de persistência de preço.

O resolver fica uniforme: em todo nível ele resolve "qual tabela vale" e busca o ProdutoPreco nela. Um único caminho de código.

Limitação aceita (caminho de upgrade): se o volume de clientes com preço individual crescer muito (uma tabela inteira por cliente), migrar para entidade PrecoCliente dedicada — o resolver ganha um nível extra sem quebrar os demais.

## Endpoints (implementados)

`GET /api/v1/precos/resolver?produtoId={uuid}&clienteId={uuid, opcional}&data={yyyy-MM-dd, opcional, default hoje}` — PrecoResolverController.resolver(). Shape real do PrecoResolvidoDTO (record, cadastro-service/.../api/dto/PrecoResolvidoDTO.java) é mais enxuto do que o proposto originalmente — sem moeda/tabelaPrecoNome/vigência, que ficaram fora por YAGNI:

PrecoResolvidoDTO { produtoId, clienteId, tabelaPrecoId, origem [CLIENTE|GRUPO|PADRAO], preco, data }

Nada resolvido → BusinessException 404 (Constants.PRECO_NAO_RESOLVIDO).

`GET /api/v1/produtos/{id}/precos` (ProdutoController.findPrecos()) já é implementação real — mapeia produto.getProdutoPrecos() para ProdutoPrecoDTO via produtoPrecoMapper. Não é mais o stub descrito na revisão original deste doc.

Fora de escopo: endpoint batch de resolução. O service manteve a assinatura pura resolver(produtoId, clienteId, data, tenantId), então dá pra adicionar depois sem refatorar.

## Algoritmo de resolução (PrecoResolverService.resolver)

data = parâmetro ou hoje; tenantId do TenantContext.

Precedência por níveis:

Nível 1 — CLIENTE: cliente.tabelaPreco, se setado.

Nível 2 — GRUPO: tabelas vinculadas ao grupo do cliente via TabelaPrecoGrupoCliente, se o cliente tem grupo.

Nível 3 — PADRÃO: tabela com padrao=true do tenant.

Em cada nível: a tabela precisa estar ativa=true e vigente na data (inicioVigencia <= data e (fimVigencia null ou fimVigencia >= data)); buscar o ProdutoPreco do produto nessa tabela, também vigente na data. Primeiro preço achado vence. Nível sem preço para o produto → fall-through para o próximo (não é erro).

Desempate — múltiplas tabelas vigentes no mesmo nível (ex.: grupo com 2 tabelas) ou ProdutoPreco duplicado (dados legados): maior inicioVigencia; empate → maior updatedAt/createdAt. Implementar como ORDER BY ... DESC LIMIT 1 → comportamento determinístico mesmo com dados sujos.

Nada resolvido em nenhum nível → 404.

Fluxo visual da cascata:

Implementação (já feita): ProdutoPrecoRepository.findVigentesEmTabelas(tenantId, produtoId, tabelaPrecoIds, data, Pageable) — uma única query JPQL por nível (recebe a lista de IDs de tabela do nível inteiro, não uma tabela por vez), com ORDER BY inicioVigencia DESC, updatedAt DESC NULLS LAST, createdAt DESC e Pageable(0, 1) fazendo o desempate direto no banco. PrecoResolverService.buscarPrecoVigente() empacota isso num Optional. Loop sobre os 3 níveis no service — até 3 queries no pior caso (CLIENTE, GRUPO, PADRÃO), sem gargalo medido.

## Validações de vigência (implementadas)

`ProdutoService.validarVigenciaPrecos()` (chamada de processProducts, antes de persistir) valida em memória a lista dto.precos():

inicioVigencia <= fimVigencia quando fimVigencia != null → Constants.PRODUTO_PRECO_VIGENCIA_INVALIDA;

para o mesmo tabelaPrecoId, dois períodos não podem se sobrepor (seSobrepoe(), fimVigencia null tratado como LocalDate.MAX) → Constants.PRODUTO_PRECO_VIGENCIA_SOBREPOSTA.

`TabelaPrecoService.validarVigencia()` (save/update) valida inicioVigencia <= fimVigencia. Não valida sobreposição entre tabelas distintas — padrão + tabelas de grupo coexistindo é o design esperado; o resolver desempata.

Ambas lançam BusinessException 400, padrão já usado na base (mensagens em PT-BR, via GlobalExceptionHandler).

## Fixes de bugs colaterais

✅ Corrigido (commit 9ca797c) — ProdutoService.java:211 e :188 trocaram .orElse(null) por .orElseThrow(BusinessException 400) para fornecedor/tabela de preço. A busca de categoria, no mesmo service, ficou de fora do fix e ainda usa .orElse(null) — mesmo risco (id inválido/de outro tenant vira null silencioso), pendente.

✅ Corrigido (commit 9ca797c) — TabelaPrecoService.java:102 ganhou existsByPadraoIsTrueAndTenantIdAndIdNot(tenantId, id), excluindo o próprio registro da checagem de duplicidade de padrao, e a action de auditoria já usa TABELA_PRECO_UPDATE em vez de CREATION. Confirmado lendo o código atual em 8 de setembro de 2026 — o sintoma relatado no teste manual de 2026-09-06 (editar a própria tabela padrão disparava falso-positivo de duplicidade) não reproduz mais.

✅ Corrigido (commit 9ca797c) — ProdutoController.java troca tenantId/userId mockados no create por SecurityUtils, igual aos demais endpoints.

## Impacto nos frontends

`erp-front-end-web`: form de Cliente ganha dropdown opcional "Tabela de preço individual" (mesma fonte de dados de tabelas ativas que o form de Produto já usa). Nenhuma outra tela muda. Opcional/não-bloqueante: botão "Simular preço" chamando /precos/resolver — útil para validar o motor antes do módulo de vendas existir.

`erp-front-end-admin` / `erp-front-end-partner`: zero impacto — não consomem cadastro-service.

## Fases

✅ Feita — Bugs + validações de vigência: os 3 fixes de §"Fixes de bugs colaterais" + validações em ProdutoService/TabelaPrecoService.

✅ Feita — Migração de schema: cadastro-schema-014.yaml (não o -008 originalmente previsto — outros changelogs ocuparam os números entre eles) adiciona cliente.tabela_preco_id UUID NULL + FK fk_cliente_tabela_preco_id. Campo tabelaPreco na entidade Cliente + DTOs + mapper, todos presentes.

✅ Feita — Motor: ProdutoPrecoRepository, PrecoResolverService, PrecoResolverController, PrecoResolvidoDTO; endpoint real de /produtos/{id}/precos. PrecoResolverServiceTest cobre os 4 cenários principais (CLIENTE, GRUPO, PADRÃO, 404 sem resolução em nenhum nível) — os cenários de desempate/tabela inativa/vigência expirada ficam cobertos indiretamente pela query JPQL do repositório, sem teste unitário dedicado a esses casos-limite.

⬜ Pendente — Frontend web: dropdown de tabela individual no form de Cliente + simulador opcional. Nenhuma tela em erp-front-end-web usa Cliente.tabelaPreco hoje (confirmado 8 de setembro de 2026, grep no diretório de páginas).

Dependências entre fases:

Fase 3 com níveis GRUPO/PADRÃO pode ser entregue em paralelo à fase 2 — só o nível CLIENTE do resolver precisa da FK nova.

## Fora de escopo agora (YAGNI — caminho de upgrade documentado)

Endpoint batch de resolução — assinatura pura resolver(produtoId, clienteId, data) já deixa o caminho pronto.

Constraint `EXCLUDE` do Postgres para vigência — hardening futuro, changelog à parte.

Entidade `PrecoCliente` dedicada — só se o volume de preço individual por cliente justificar (ver decisão de modelagem).

Cache do resolver — 3 queries no pior caso; medir antes de cachear.

## Bugs encontrados em teste manual da integração O2C (2026-09-05/06)

Achados testando o motor de preço integrado no fluxo de Pedido via front-end. Os 4 itens abaixo estavam pendentes na última revisão e foram todos confirmados corrigidos lendo o código atual em 8 de setembro de 2026 — já commitados (commit c06d7bc), mas sem teste automatizado cobrindo os itens 2-4:

`PedidoService.atualizar()` congelava preço auto-resolvido como manual (operacoes-service/.../services/vendas/PedidoService.java, método atualizar) — CORRIGIDO em 2026-09-06 e confirmado ao vivo pelo usuário. O front do pedido-form sempre reenvia o precoUnitario atual do item ao editar o pedido, e resolverPrecoEValidarItem tratava qualquer precoUnitario não-nulo como override manual. Qualquer edição do pedido (mesmo em outro campo/item) fixava precoManual=true pra sempre, e recalcularPrecos() passou a pular esse item pra sempre (ela ignora item manual por design). Fix: compara o valor recebido com o do item existente antes de resolver; se igual e o existente não era manual, zera o campo pra forçar reresolução fresca em vez de fixar manual. Teste: PedidoServiceTest.deveAtualizarPedidoSemFixarPrecoManualQuandoFrontReenviaPrecoInalterado. Limitação: o fix só evita novas corrupções — item que já ficou com precoManual=true gravado antes do fix precisa de recuperação manual (limpar o campo "Preço Unit." no form e salvar, manda precoUnitario=null, resolve fresco e zera o manual).

✅ Corrigido. Mensagem de erro genérica ao criar/editar Produto (Angular/.../pages/cadastros/produtos/produtos-form/produtos-form.ts:305-310 e :322-327) — o handler error: (err: HttpErrorResponse) => já lê err.error?.message || 'Erro ao criar/atualizar produto!', mostrando o motivo real vindo do StandardError do backend quando existir, com o texto fixo só como fallback.

✅ Corrigido. Pedidos: preciso clicar duas vezes no botão Editar + erro de console NG0100 (Angular/.../pages/vendas/pedidos/pedidos.ts:146-155 editarPedido()) — o código atual já abre o diálogo de forma síncrona no clique (selectedPedido/displayForm setados antes do subscribe, não dentro dele), com comentário explícito no fix apontando o mesmo padrão usado em produtos.ts:editProduto().

✅ Corrigido. Erro "produto sem preço vigente" mostra o UUID em vez do nome (operacoes-service/.../services/vendas/PedidoService.java:167, Constants.PEDIDO_ITEM_SEM_PRECO) — já usa produto.nome() (via cadastroServiceClient.buscarProduto(...)) em vez do UUID cru, seguindo o mesmo padrão já usado no erro de produto inativo.